ОТЧЕТ

о результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных бюджету МО «Город Коряжма» в 2008 году, в виде субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение контрольно-счетной палаты Архангельской области от 28.06.2012 № 53, поручение Губернатора Архангельской области от 17.05.2012 № 18-02/04-672/1 и письмо УМВД по Архангельской области (МРО № 3 УЭП и ПК) от 09.07.2012 года № 3/11-7989

Цели и задачи контрольного мероприятия: обоснованное, целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделенных бюджету МО «Город Коряжма» на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов

Объекты контроля: администрация муниципального образования «Город Коряжма» и муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства».

Руководитель и члены контрольной группы: Калинин С.Ф (руководитель), Кичёв А.Б., Травкина О. Ю., специалист по доверенности, выданной председателем контрольно-счетной палаты Архангельской области № 13 от 28.06.2012 Слепцова Н. Е. (диплом об окончании Ленинградского инженерно-строительного института от 30 июня 1978 года, стаж работы в сфере строительства 34 года, в т.ч. в должности главного специалиста-эксперта Котласского межтерриториального отдела инспекции госстройнадзора Архангельской области с февраля 2006 года по май 2012 года).

Акты, заключения, справки и иные материалы, использованные для подготовки отчета:

- акт проверки использования средств областного бюджета, выделенных бюджету МО «Город Коряжма» в виде субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов от 27.09.2012 года;

- акт проверки проведения ремонтных работ на трубопроводе хозяйственно-фекальной канализации от насосной 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по муниципальному контракту №63 от 26 сентября 2008 года от 27.09.2012 года;

- акт встречной проверки в муниципальном унитарном предприятии города Коряжмы «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» (МУП «ПУ ЖКХ»), в части проведения ремонтных работ на трубопроводе хозяйственно-фекальной канализации от насосной 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме;

- заключение о проведенной работе в рамках проверки отдельных вопросов исполнения бюджета МО «Город Коряжма» от 20.07.2012 года

Затребованные и не полученные документы, с указанием причин или иные факты, препятствующие работе контрольной группы:

на письменный запрос о предоставлении реестра муниципального имущества по состоянию на 01.01.2008, на 01.01.2009, на 01.01.2010, на 01.01.2011 и на 01.01.2012 получен отказ – (письма администрации МО «Город Коряжма» от 03.07.2012 № 02/3833), со ссылкой, что это не входит в полномочия контрольно-счетной палаты. Указанные реестр был необходим для подтверждения нахождения имущества (хозфекального трубопровода) в муниципальной собственности, по ремонту которого производились затраты за счет целевой субсидии из областного бюджета.

Как показали результаты проверки, ремонтируемый объект не числился на балансе муниципального образования.

В отношении ремонта хозфекального трубопровода на письменный запрос о предоставлении копий:

- геодезической исполнительной схемы прокладки трубопровода хозфекальной канализации от насосной № 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме;

- актов на скрытые работы;

- актов наружного осмотра трубопроводов и элементов;

- актов испытания на плотность и прочность трубопроводов;

- актов производства работ и календарный график, актов паспортов и сертификатов на полимерные трубы

- лицензий на проведение работ и документов по аттестации;

- исполнительных схем прокладки трубопроводов;

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

получен отказ от 09.07.2012 №04/3970 со ссылкой что, к полномочиям КСП не входит контроль за соблюдением органами местного самоуправления технических норм и правил при выполнении ремонтных работ, требований градостроительного кодекса и иного законодательства в сфере строительства, т.к. контрольно-счетной палате неподведомственна проверка соблюдения технологии прокладки хозфекальной канализации.

Кроме того, в данном письме указано, что разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется, т.к. производился ремонт существующего объекта.

Указанные документы были необходимы для проверки обоснованности и эффективности использования средств, в части того, что фактические затраты произведены по объекту в соответствии с нормами, правилами и другими нормативно-правовыми актами, проектно-сметной и конкурсной документациями, в должной мере приняты в эксплуатацию, эксплуатируется и отсутствуют аварийные ситуации. Организации, проводившие работы имеют соответствующие лицензии и их сотрудники соответствующую подготовку, а также имеются разрешения на проведение определенных видов работ.

Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта (ов) контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним:

В части разногласий муниципального образования «Город Коряжма» (копия прилагается):

1. По пункту один разногласия принимаются как пояснение, так как в акте была отражена констатация приведенных фактов, а не факт допущенных нарушений муниципальным образованием.

2.  По пункту два разногласия не принимаются, так как по данному коду бюджетной классификации отражаются расходы по содержанию имущества находящегося на балансе.

3. По пункту три разногласия не принимаются, так как при проведении встречной проверки оплата исполнителю строительного надзора не подтверждена. Копии платежных поручений в составе разногласий не представлены.

4. По пунктам  четыре, пять, шесть разногласия принимаются как пояснения допущенных нарушений.

Разногласия муниципального унитарного предприятия принимаются как пояснения допущенных нарушений. В части допущенной ошибки в акте ввода в эксплуатацию протяженности ремонтируемого трубопровода, ссылка предприятия на акты приема-передачи объектов в 2005 году при приеме фактически выполненного объема работ в 2008 году несостоятельна.

Краткое изложение результатов контрольного мероприятия, установленные нарушения законодательного регулирования в сфере, соответствующей предмету контрольного мероприятия, недостатки и нарушения с оценкой ущерба:

1. Приложением № 12 (таблица 27) к областному закону «Об областном бюджете на 2008 год» МО «Город Коряжма» утверждены межбюджетные трансферты в виде субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов в сумме 30 000,0 тыс.руб.

Согласно методике распределения данной субсидии, утвержденной приложением № 20 к областному закону о бюджете, субсидия предоставляется в целях софинансирования мероприятий органов местного самоуправления по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008 - 2009 годов.

В то же время, в нарушение указанной методики в МО «Город Коряжма» отсутствовали условия, на основании которых указанная субсидия выделялась местному бюджету.

2. Всего в муниципальном бюджете на 2008 год было утверждено и фактически произведены кассовые расходы по ремонту трубопровода хозфекальной канализации в общей сумме 31 217,2 тыс.руб., в т.ч. за счет субсидии из областного бюджета на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов – 30 000,0 тыс.руб., за счет средств, выделенных из областного бюджета на муниципальное развитие – 454,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 762,7 тыс.руб.

3. При отсутствии в балансе администрации МО «Город Коряжма» объекта «Трубопровод хозяйственно-фекальной канализации от насосной 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» и «Насосная станция № 3А» в 2008 году произведены расходы по его ремонту по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», на сумму 31 217,2 тыс.руб.

4. На выполнение работ по ремонту трубопровода хозфекальной канализации от насосной 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме между администрацией МО «Город Коряжма», в лице главы Елезова В. И. и МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» (МУП «ПУ ЖКХ») заключен муниципальный контракт № 63 от 26.09.2008 на сумму 31 317,2 тыс.руб., без проведения конкурсных процедур со ссылкой на п. ч. 6 ст. 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ и решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при администрации МО «Город Коряжма» от 11.08.2008 «О состоянии напорной хозфекальной канализации для подачи хозфекальных сточных вод от города на очистные сооружения филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме».

Кроме того, МУП «ПУ ЖКХ» является организацией, которая обслуживает указанное имущество.

В течение периода действия обязательств по муниципальному контракту сторонами было заключено 3 дополнительных соглашений к муниципальному контракту, из них № 2 от 10.12.2008, т.е. за 5 дней до окончания работ по контракту - в новой редакции изменено техническое задание к контракту, чем нарушена ч. 5 ст. 9 федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В то же время, первоначальное техническое задание проверке не представлено, в связи с чем, оценить внесенные изменения не представляется возможным.

Проверке представлено положительное экспертное заключение №104ск-2008 по сметной документации на ремонт трубопровода хозфекальной канализации от насосной 3А до ввода трубопроводов на территорию ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, утвержденное и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства Архангельской области от 30.10.2008 года.

В соответствии с локальной сметой №08/11/10 на данный объект сметная стоимость определена в общей сумме 31 317,2 тыс.руб., т.е. в сумме определенной муниципальным контрактом № 63 от 26.09.2008 года.

В то же время, разработчиком указанной сметы являлось МУП «ПУ ЖКХ», т.е. подрядчик по выполнению работ на объекте и, одновременно с этим, балансодержатель  данного имущества на праве хозяйственного ведения.

Таким образом, капитальный ремонт объекта, находящегося на балансе должен производиться за счет амортизационных отчислений и прибыли балансодержателя, а предоставление на указанные работы бюджетных средства, в соответствие со статьей 80 БК РФ, должно быть отнесено на увеличение доли муниципального образования в уставном капитале муниципального унитарного предприятия, чего не было сделано. Тем самым произведенные кассовые расходы муниципального образования по ремонту указанного объекта в полном объеме могут квалифицироваться как потери муниципального имущества в сумме произведенных затрат.

Представленная сметная документация, не утверждена администрацией МО «Город Коряжма», т.е. заказчиком и не имеет указания на то, что она является приложением к муниципальному контракту № 63 от 26.09.2008, чем нарушен п.15 ст. 48 Градостроительного кодекса.

Признание ситуации чрезвычайной и, соответственно, заключение муниципального контракта от 26.09.2008 №63 администрацией МО «Город Коряжма» без проведения конкурсных процедур, произведено в нарушение федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. документы подтверждающие аварийность на всем участке трубопровода проверке представлены не были, в т.ч. при предоставлении возражений к акту проверки от 08.10.2012 года №07/5922.

5. Объем выполненных работ на указанном объекте за период с 01.10.2008 по 15.12.2008 согласно оправдательным первичным документам по формам КС-2 и КС-3 принятый администрацией МО «Город Коряжма», в лице главы администрации Елезова В. И. от МУП «ПУ ЖКХ» (директор Кеев С. В.) составил в общей сумме 31 317,2 тыс.руб. или в сумме определенной контрактом.

В то же время, разделом 4 муниципального контракта выполнение функций заказчика и ведение технического надзора возложено на МУ «Управление строительства и капитального ремонта г. Коряжмы Архангельской области».

В связи с чем, принятый и оплаченный объем работ от МУП «ПУ ЖКХ» в сумме 423,9 тыс.руб. (359,2*1,18) с НДС произведен в нарушение раздела 4 муниципального контракта.

Представленные проверке акты КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» не соответствует унифицированной форме первичной учетной документации, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.

В то же время, проверкой объемов выполненных работ установлено, что администрацией МО «Город Коряжма» по актам ф. КС-2 оплачено работ, не учтенных в локальном сметном расчете на сумму 5 393,4 тыс.руб.

Одним из обязательных условий выделения средств на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 2008-2009 годов являлось наличие муниципальной собственности объектов.

Однако, право собственности за какой-либо организацией или физическим лицом, включая МО «Город Коряжма» и МУП «ПУ ЖКХ» в Росреестре по Архангельской области и Ненецкому автономному округу не зарегистрировано.

Кроме того, проверкой установлено, что фактически осуществлен не ремонт старого трубопровода, а строительство нового, который выполнен из полиэтиленовых труб, вместо смотровых колодцев выполнены камеры на начальном и конечном участках трубопровода, чем нарушены требования п. 13 ст.1 Градостроительного кодекса РФ.

Одновременно с этим, на момент проведения проверки на объекте контроля (июль 2012 года) вновь построенный трубопровод, как в муниципальной собственности, так и в бухгалтерском учете администрации МО «Город Коряжма» или МУП «ПУ ЖКХ» отсутствует, и, соответственно право собственности на него в Росреестре по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, не зарегистрировано.

Кроме того, фактически указанный трубопровод введен в эксплуатацию более чем через 8 месяцев после проведения работ на объекте или в сентябре 2009 года.

Указанный факт подтверждает отсутствие аварийности и чрезвычайной ситуации на трубопроводе напорной хозфекальной канализации в 2008 году и отсутствие факта направления средств на подготовку объектов к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов.

В связи с вышеизложенным, средства областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс.руб. выделенные в 2008 году на подготовку объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008–2009 годов использованы не по целевому назначению, так как трубопровод введен в эксплуатацию по окончании осенне-зимнего периода 2008–2009 годов, чем нарушены требования, утвержденные областным законом «Об областном бюджете на 2008 год» в составе раздела 13 приложения №21 к областному закону, т. е. в нарушение утверждённого порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований, что свидетельствует о нецелевом использовании средств областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс.руб.

Средства областного бюджета, выделенные на муниципальное развитие в сумме 454,9 тыс.руб. по соглашению должны были использоваться на ремонт трубопровода, тогда как фактически осуществлено строительство нового.

6. На объекте контроля отсутствуют документы, которые должны оформляться при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, чем нарушены ст. 47, 48, 49, 51, 52, 55 Градостроительного кодекса, РД-11-02-2006, СНиП 3.01.03-84, СНиП 2.04.03-85

7. Встречной проверкой в МУП «ПУ ЖКХ» (подрядчик по договору) установлено, что фактически работы на объекте в 2008 году осуществлялись силами субподрядной организации – ООО «Сантехстройсервис».

С учетом закупаемых материальных ценностей и других работ расходы МУП «ПУ ЖКХ» в 2008 году по указанному объекту составили в общей сумме 22 576,4 тыс.руб. или необоснованный доход предприятия за счет бюджетных средств (областной и местный бюджеты) по мероприятиям, связанным с указанным объектом составил 8 740,8 тыс.руб., т.е. с рентабельностью 27,9%.

В то же время, фактически ремонт насосной станции № 3А в 2008 году осуществлен не был.

В связи с чем, объем выполненных работ МУП «ПУ ЖКХ», по ремонту насосной станции 3А, принятый и оплаченный администрацией МО «Город Коряжма» в 2008 году завышен на 2 039,8 тыс.руб.

8. Расходы МУП «ПУ ЖКХ» за 2009 год по ремонту насосной станции № 3А составили в общей сумме 1 549,1 тыс.руб., с рентабельностью за счет бюджетных средств в размере 24,1%.

### Выводы

В соответствии со ст. 289 БК РФ произведенные расходы за счет средств областного бюджета в сумме 30 0000,0 руб. являются нецелевым использованием бюджетных средств.

Принятый и оплаченный объем работ от МУП «ПУ ЖКХ» в сумме 423,9 тыс.руб. (359,2*1,18) с НДС за осуществление строительного надзора, произведен в нарушение раздела 4 муниципального контракта, чем допущено необоснованное завышение объема выполненных работ в указанной сумме.

Объем выполненных работ МУП «ПУ ЖКХ», по ремонту насосной станции 3А, принят и оплачен администрацией МО «Город Коряжма» в 2008 году при отсутствии факта выполненных работ или завышен на 2 039,8 тыс.руб.

При проверке обоснованности предъявленных к оплате объемов выполненных работ установлено, что администрацией МО «Город Коряжма» по актам ф. КС-2 оплачено работ, не учтенных в локальном сметном расчете на сумму 5 393,4 тыс.руб., что является необоснованным завышением объемов работ в указанной сумме.

Необоснованный доход муниципального унитарного предприятия за счет бюджетных средств (областной и местный бюджеты) по мероприятиям, связанным с указанным объектом составил 8 740,8 тыс.руб., т.е. с рентабельностью 27,9 %.

При отсутствии чрезвычайной ситуации на объекте муниципальный контракт на выполнение работ заключен в нарушение федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, без проведения конкурсных процедур.

Предложения:

1. Средства областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс.руб. подлежат восстановлению в областной бюджет в полном объеме.

2. Администрации МО «Город Коряжма» совместно с МУП «ПУ ЖКХ» провести инвентаризацию имеющихся и обсуживающихся инженерных сетей, и восстановление их в бюджетном учете (бухгалтерском учете предприятия) с оформлением права собственности в установленном порядке.

3. Администрации муниципального образования «Город Коряжма» принять меры по восстановлению в бюджет необоснованно затраченных средств областного бюджета.

### Другие предложения:

### Отчет направить Губернатору Архангельской области и Председателю Архангельского областного Собрания депутатов.

В целях восстановления необоснованно израсходованных средств областного бюджета и привлечения виновных лиц к ответственности направить указанный отчет и материалы контрольного мероприятия в управление МВД по Архангельской области (МРО № 3 УЭП и ПК) и Прокуратуру Архангельской области.

Предлагаемые представления и/или предписания:

Подготовить и направить предписание в адрес администрации МО «Город Коряжма» о возврате средств областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс.руб. использованных в 2008 году их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств.