**ИНФОРМАЦИЯ**

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Совместная с правоохранительными органами проверка исполнения бюджетного и иного законодательства при расходовании средств областного бюджета, направленных на строительство объекта «Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункты 3.1, 2.2.3.6 плана экспертно-аналитической и контрольно-счетной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2017 год, обращение правоохранительных органов от 19.10.2017 № 3/4104, распоряжение председателя КСП АО от 30.10.2017 № 28-р.

2. Перечень объектов контрольного мероприятия:

государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – Учреждение).

3.Проверяемый период деятельности:

2015 год, при необходимости более ранние периоды.

4.Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.11.2017г. по 08.12.2017г.

5.Цель контрольного мероприятия:

Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных ГКУ АО "Главное управление капитального строительства" в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 361-пп и Государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп на строительство объекта "Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области".

В рамках настоящего контрольного мероприятия КСП АО проведена проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по устройству свайного основания под ограждение пешеходной зоны, а также устройству ограждения пешеходной зоны в рамках строительства объекта «Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки р. Северной Двины в селе Холмогоры Архангельской области» на основании материалов ОМВД России по Холмогорскому району

6. В ходе контрольного мероприятия установлено:

6.1. В нарушение положений пунктов 38, 127 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, а также пунктов 7, 9 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, по данным бухгалтерского учета учреждения на счете 106.11 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения» (для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов) в период с 25.03.2015 по 13.10.2015 были учтены объекты основных средств общей балансовой стоимостью 237 691 991,94 руб., по которым учреждением получены свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления.

6.2. Учреждением не предпринимались все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по применению к ЗАО Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой» по договору от 27.03.2013 № 05 ответственности в виде оплаты неустойки за невыполнение гарантийных обязательств (размер неустойки по состоянию на 13.08.2015 составил 48 897 548,70 руб.).

6.3. В нарушение положений части 1 статьи 94, части 7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждением приняты и оплачены работы в составе актов ф. КС-2 от 10.10.2014 № 14, от 12.11.2014 № 17, от 26.11.2014 № 24, которые не были предусмотрены проектно-сметной документацией, разработанной ООО «Гидропромстрой», и откорректированной документацией, разработанной ЗАО Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой», и которые не являлись улучшенными по сравнению с качеством и техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.3. При приемке и оплате фактически невыполненных работ по устройству свайного основания под ограждение пешеходной зоны и устройству ограждения на сумму 3 929 962,86 руб. (акты ф. КС-2 от 10.10.2014 № 14; от 12.11.2014 № 17; от 26.11.2014 № 24) Учреждением, обязанным в соответствии с пунктом 5.2 договора от 27.03.2013 № 05 осуществлять технический надзор за производством на объекте, нарушены положения пункта 1 статьи 740, пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 Соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций от 04.06.2012 № 71/2012 и Соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций от 07.03.2013 № 03/2013, пунктов 5.2.2, 5.2.3, 10.2.5, 10.9.3 договора от 27.03.2013 № 05, то есть средства областного бюджета использованы не по целевому назначению, в связи с чем, нарушены положения статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении используемых в 2014, 2015 годах остатков субсидии на осуществление бюджетных инвестиций), чем Архангельской области причинен ущерб в размере 3 929 962,86 руб.

В результате проведенного комиссионного осмотра представителями КСП АО, ОМВД РФ по Холмогорскому району, администрации МО «Холмогорский муниципальный район», зафиксировано несоответствие фактически выполненных работ результатам данных работ, отраженным в исполнительной документации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сваи по проекту (предъявлено)** | | **Сваи фактически** | |
| **Количество, шт.** | **Размеры** | **Количество, шт.** | **размеры** |
| 544 | Диаметр 159 мм, длина 3 м, толщина стенки 8 мм | 522 | Диаметр 89 мм, длина 2 м, толщина стенки 4 мм |

КСП АО выполнены расчеты стоимости, отражающие фактические объемы выполненных работ. Разница по стоимости работ, предъявленной в актах ф. КС-2 и фактической стоимостью составила 3 939 962,86 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п /п | Наименование работ | Стоимость работ, предъявленная в актах ф. КС-2, руб. | Стоимость работ, фактически выполненных, руб. | Стоимость оплаченных невыполненных работ, руб. |
| 1. | Устройство свайного основания под ограждение пешеходной зоны | 3 965 469,06 | 1 758 899,74 | 2 206 569,32 |
| 2. | Устройство ограждения | 5 051 171,72 | 3 327 778,18 | 1 723 393,54 |
|  | **ИТОГО:** | **9 016 640,78** | **5 086 677,92** | **3 929 962,86** |

С учетом изложенного и на основании пункта 3.1. статьи 270.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьи 18 областного закона от 30.05.2011 года № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» в адрес руководителя ГКУ АО «ГУКС» направлено представление от 10.01.2018 №01-02/20.

Информация о результатах контрольного мероприятия представлена в ОМВД России по Холмогорскому району, УМВД России по Архангельской области, в Правительство Архангельской области, министерство строительства Архангельской области.