**ИНФОРМАЦИЯ**

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективности и целесообразности расходования средств субсидии в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков и муниципальных программ формирования современной городской среды администрацией муниципального образования «Город Новодвинск»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», депутатский запрос С.А. Пивкова от 11.05.2018 № 11-05-18-П/2, п. 3.1 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2018 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 30.05.2018 года № 19-р.

2. Перечень объектов контрольного мероприятия:

администрация муниципального образования "Город Новодвинск" (далее - администрация города Новодвинска, администрация).

3. Проверяемый период деятельности: 2017 год.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с «31» мая 2018 года по «08» июня 2018 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Проверка эффективности и целесообразности расходования средств субсидии в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков и муниципальных программ формирования современной городской среды.

 6. В ходе контрольного мероприятия установлено:

6.1. *Благоустройство аллеи по ул. 50-летия Октября от пл. Ленина до ул. Пионерская*

В нарушение п. 351 Инструкции № 157н банковская гарантия №12025/2017/ДГБ от 07.07.2017 на сумму 160 274,90 руб.не учтена на забалансовом счете 10"Обеспечение исполнения обязательств, администрацией МО «Город Новодвинск» подтверждающие документы не представлены: как в ходе проверки, так и к разногласиям.

В Перечне недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, утвержденному постановлением администрации МО «Город Новодвинск» от 27.10.2011 № 517-па (в рамках постановления от 21.05.2015 № 514-па) отражено - объект «Аллея (бульвар)», по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50 - летия Октября (от улицы Фронтовых бригад до пл. Ленина), площадью - 0 м2, вид права пользования – оперативное управление МБУ «Флора Дизайн», балансовой стоимостью 351 676,17 руб. Информация о наличии малых архитектурных форм, конструкций, тротуаров - ни в постановлении от 27.10.2011 № 517-па, ни в бухгалтерском учете администрации МО «Город Новодвинск» не отражены.

Заключив муниципальный контракт № 67 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования (аллея) для муниципальных нужд (в рамках дополнительного соглашения от 17.08.2017) (заключен между Администрацией МО «Город Новодвинск» и обществом с ограниченной ответственностью «Витал-Контракт»), с ценой 3 173 443, 02 руб. (НДС не облагается), находящейся в оперативном управлении МБУ «Флора Дизайн», Администрацией МО «Город Новодвинск» нарушены статья 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 15 Положения о порядке управления МО «Город Новодвинск», утвержденного решением Совета депутатов МО "Город Новодвинск" от 28.09.2006 № 88.

После окончания работ по благоустройству между Заказчиком и Подрядчиком оформлен передаточный акт на малые архитектурные формы от 31.08.2017г. - урны, скамейки, ограждение общей стоимостью 1 368 832,36 руб.

Стоимость вышеуказанных малых архитектурных форм (урн и скамеек) и конструкций (ограждения), принятых к бухгалтерскому учету Заказчиком и переданных МБУ «Флора-Дизайн», в сумме 1 368 832,36 руб. не соответствует их фактической стоимости, оплаченной Заказчиком в составе актов ф. КС-2 № 1 и № 2, или больше на 6 481,36 руб. произведено в нарушение п. 127 Инструкции №157н, п.31 Инструкции №162н.

Покрытие из тротуарной плитки, оплаченное Заказчиком, в составе актов ф. КС-2 на сумму 1 032 911,0 руб. (без учета стоимости разборки старого бетонного тротуара), в нарушение п. 127, 130 Инструкции №157н, п.31 Инструкции 162н не отражено в бухгалтерском учете Администрации МО «Город Новодвинск».

Общая стоимость работ по разборке ограждения и бетонного покрытия тротуара, оплаченная Заказчиком, составила в сумме 772 041,00 руб. Документы, подтверждающие, кем и куда был вывезен лом железобетона весом 169,33 тонн, полученный от разборки ограждения и тротуара, у Заказчика отсутствуют. Акты, подтверждающие передачу 169,33 т лома железобетона от Подрядчика Заказчику, также отсутствуют.

В нарушение п. 335 Инструкции № 157н лом железобетона в количестве 169,33т не учтен на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении.

В 2018 году Заказчиком выявлены недостатки выполненных работ, в связи, с чем оформлен комиссионный акт осмотра от 11.05.2018г. с участием представителей МО «Город Новодвинск», МУП «Жилкомсервис» с приложением фотографий. По выявленным недостаткам Заказчиком направлено письмо Подрядчику от 18.05.2018г. № 13-1/465.

Срок устранения выявленных нарушений Заказчиком в данном письме не указан. На момент проведения контрольного мероприятия указанные нарушения Подрядчиком не устранены.

*6.2.Благоустройство дворовых территорий*

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий для муниципальных нужд с использованием конкурентных способов осуществления закупки от 31 августа 2017 года № **79** заключен между администрацией МО «Город Новодвинск» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «ВИРГО» на сумму 6 411 086,28 руб. сроком с момента заключения муниципального контракта по 25 октября 2017 года. Фактически работы закончены 10.11.2017г.

1. Место выполнения работ:

- Архангельская область, город Новодвинск, дворовая территория, ограниченная домами № 1 и № 1 корп. 1 по ул. Советов и № 2 корп. 1 по ул. Уборевича;

- Архангельская область, город Новодвинск, дворовая территория, прилегающая к дому № 45, корп. 1 по ул. Двинской;

- Архангельская область, город Новодвинск, дворовая территория, ограниченная домами № 29, корп. 2 по ул. 3-ей Пятилетки и домом № 8 по ул. Первомайской.

Согласно п. 5.3 МК № 79 при оплате выполненных работ Заказчик вправе удержать суммы пеней и штрафов, предусмотренных контрактом. В нарушение п.5.3. МК № 79 пени не удержаны администрацией при оплате выполненных работ.

 В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", администрацией МО «Город Новодвинск, при возникшем случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств по сроку выполнения работ, предусмотренных контрактом, не направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В ходе проверки и к разногласиям подтверждающие документы не предоставлены.

В нарушение п. 335 Инструкции № 157н стоимость среза поверхностного слоя в количестве 201,87 тонн асфальтобетонного покрытия (асфальтобетонная крошка), не учтена на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении".

В ходе проверки Администрацией МО «Город Новодвинск» согласно установленным Требованиям к объему работ Приложения № 1 к МК № 79, не предоставлен акт приема-передачи среза поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия (асфальтобетонная крошка) с указанием объема или веса, а также подтверждения доставки по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Декабристов, 86 и передачи на ответственное хранение либо в оперативное управление.

Земельные участки под указанными дворовыми территориями не поставлены на кадастровый учет (отсутствует кадастровый паспорт земельных участков).

*6.3 Благоустройство парков*

Муниципальный контракт № **66** на выполнение работ по благоустройству парка для муниципальных нужд с использованием конкурентных способов осуществления закупки заключен между Администрацией МО «Город Новодвинск» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие «ВИРГО» от 04.07.2017 с ценой836 298,86 руб.

Работы по благоустройству парка: адрес - г. Новодвинск, парк за зданием по ул. 50-летия Октября, д.27 (МУК «НГКЦ»), проведены на территории, не являющейся собственностью муниципального образования (документально не подтверждено) и соответственно не обозначен как городской парк. Земельный участок под указанным парком не поставлен на кадастровый учет (отсутствует кадастровый паспорт земельного участка).

Контрольно-счетной палатой Архангельской области отмечено об имеющихся стоимостных отклонениях вложений в основные фонды (или неучтенного имущества в виде малых архитектурных форм, конструктивных элементов и пр.), принятых к бухгалтерскому учету Администрацией МО «Город Новодвинск» и переданных на праве оперативного управления МБУ «Флора-Дизайн» или закрепленных на праве хозяйственного ведения МУП «Жилкомсервис», их фактической стоимости, оплаченной Заказчиком в составе актов ф. КС-2: в общей сумме 722 150,91 руб. по муниципальному контракту № 66 от 04.07.2017 (парк НГКЦ) и в общей сумме 3 138 998,71 руб. по муниципальному контракту № 79 от 31.08.2017. В нарушение требований пунктов 127, 130 Инструкции №157н, пункта 31 Инструкции 162н в бухгалтерском учете Администрации не отражено имущество, оплаченное Заказчиком в рамках муниципальных контрактов № 66 от 04.07.2017 (парк НГКЦ) и № 79 от 31.08.2017 (благоустройство дворовых территорий) в составе актов ф. КС-2 на общую сумму 3 861 149,62 руб.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», руководствуясь статьями 270.2 БК РФ на основании части 2 статьи 268.1 БК РФ, в целях обеспечения принятия мер по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направлено представление от 28.08.2018 № 01-02/799 в адрес Главы муниципального образования «Город Новодвинск» с предложением: принять меры пресечению, устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, а также привлечению к ответственности лиц.