## ИНФОРМАЦИЯ

## о результатах контрольного мероприятия

**«Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области на реализацию мероприятия «Строительство**

**школы на 90 мест в д. Погост Вельского района», предусмотренного государственной программой Архангельской области «Устойчивое**

 **развитие сельских территорий Архангельской области**

 **(2014-2021 годы)»»**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» и план работы контрольно-счетной палаты на 2018 год (п. 2.2.2.2.1).

2. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

Администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район» (далее – Администрация).

3. Проверяемый период деятельности: с 2013 года по текущий период 2018 год (при необходимости – более ранние периоды).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.11.2018 по 24.12.2018г.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

По результатам проверки выявлены нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе установлено, что Администрацией МО «Вельский муниципальный район» допущено нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренное: статьей 306.4 БК РФ в сумме 10,2  млн. руб. в части приёмки и оплаты фактически не выполненных работ; статьей 306.8 БК РФ в сумме 0,2 млн. руб. в части несоблюдения условий предоставления (расходования) средств областного бюджета; подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ – в части причиненного ущерба Архангельской области на сумму 0,9 млн. руб.

Проверкой выявлено: неэффективное расходование Администрацией МО «Вельский муниципальный район» бюджетных средств, предусмотренное статьей 34, абзацем 4 статьи 162 БК РФ в сумме 0,8 млн. руб.; нарушение положений пункта 2 статьи 709 ГК РФ на сумму 7,8 млн. руб.; нарушение положений абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 БК РФ в части заключения контракта на поставку оборудования в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований).

Также по результатам проверки выявлены нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности; прочие нарушения и недостатки.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес главы Администрации МО «Вельский муниципальный район» направлено представление. По фактам правонарушений, предусмотренных статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения в отношении Администрации МО «Вельский муниципальный район».

По фактам правонарушений, предусмотренных статьей 285.1 Уголовного кодекса РФ, планируется передача информации в правоохранительные органы.

По установленным фактам ненадлежащего выполнения функций строительного контроля планируется передача информации в СРО, членом которой является юридическое лицо, осуществлявшее строительный контроль строительства школы на 90 мест в д. Погост Вельского района.