## ИНФОРМАЦИЯ

о результатах совместной с правоохранительными органами проверки соблюдения бюджетного  и иного законодательства при расходовании  бюджетных средств,  направленных  администрации   муниципального образования «Город Архангельск»,   на реализацию  мероприятия  «Строительство детского   сада    на  60 мест   в  пос.  Турдеевск  г. Архангельск», предусмотренного  государственной программой  Архангельской области  «Развитие  образования и  науки  Архангельской области (2013-2025 годы)»

- Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2019 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 11.04.2019 № 13-р.

- Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования  «Город Архангельск».

- Проверяемый период деятельности:  2016-2018 годы, текущий период 2019 года.

- Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.04.2019 по  12.09.2019 г., в том числе  на объекте контроля - с  16.04.2019 по  31.05.2019г.

- Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения условий строительного контракта, допущенные подрядной организацией ООО «Торговый дом «Север», а также поставщиками оборудования, предназначенного для оснащения детского сада.

По результатам проверки выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 0,4 млн. руб. в части приемки и оплаты фактически не выполненных работ.

Также проверкой  выявлено неэффективное расходование  бюджетных средств, предусмотренное положениями  статьи 34 БК РФ, на сумму 1,4 млн. руб.  Так, проверкой установлено, что слаботочные сети, телефонизация, радиофикация, часофикация, телевидение, а также охранная сигнализация, принятые и оплаченные заказчиком, на сумму 0,8 млн. руб. в детском саду не функционируют. Кроме того, заказчиком приобретено оборудование на сумму 0,6 млн. руб., необходимость, целесообразность и экономическая обоснованность приобретения которого фактически не подтверждается, так как указанное оборудование фактически не используется по своему назначению.

Проверкой выявлены нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», прочие нарушения и недостатки.

В целях  устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес    главы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено представление.

В адрес министерства  финансов Архангельской области  направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения в отношении Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в части  нецелевого использования бюджетных средств в сумме 0,4 млн. руб.

По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

По фактам правонарушений, предусмотренных статьями 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 293 (халатность)  Уголовного кодекса РФ планируется передача информации  в правоохранительные органы.