## ИНФОРМАЦИЯ

о результатах совместной с правоохранительными органами проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных  на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория  в г. Архангельске» в рамках государственной программы  Архангельской области  «Развитие образования и науки  Архангельской области» и национального проекта «Демография»

- Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2020 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 23.11.2020 №30-р.

- Объект (объекты) контрольного мероприятия: Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Департамент).

- Проверяемый период деятельности:  2019 год, текущий период 2020 года.

- Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 ноября 2020 года  по  26 февраля 2021 года.

- Мероприятие по строительству детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория  в г. Архангельске (далее – Объект) предусмотрено в рамках задачи № 1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций и создание в них современных условий обучения»  подпрограммы №7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы  Архангельской области  «Развитие образования и науки  Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 №463-пп и Федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Объем бюджетных средств, предусмотренных госпрограммой  на реализацию мероприятия – 254,5 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 197,6 млн. руб., областного бюджета – 56,5 млн. руб., местного бюджета – 0,4 млн. руб.

- Строительство объекта осуществлялось в рамках муниципального контракта б/н от 05.07.2019, заключенного  Департаментом с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Центр» (Подрядчик) по результатам аукциона в электронной форме (извещение о закупке № 0124200000619001902) по цене 221,3 млн. руб. (в том числе НДС – 36,9 млн. руб.). Предмет контракта - выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска».

- Общий объем капитальных вложений, осуществленных при строительстве детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска, отраженный по бухгалтерскому учету Департамента, составил 221,5 млн. руб.

- Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

В нарушение положений подпункта 3 пункта 1  статьи 162 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Департаментом допущено нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренного пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ, выразившееся  в  приемке и оплате невыполненных работ на сумму 1,1 млн.  руб.,  из которых  по результатам контрольного мероприятия  устранены нарушения на  общую сумму  0,2 млн. руб.

С учетом  устранения  отдельных выявленных в ходе проверки  нарушений в части  оплаты невыполненных работ сумма  нецелевого использования бюджетных средств составила 0,9 млн. руб. (в том числе средства: федерального бюджета – 0,8 млн. руб., областного бюджета – 0,1 млн. руб.).

При приемке и оплате невыполненных работ  на сумму  1,1 млн. руб., Департаментом также нарушены положения пункта 1 статьи 746, пункта 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также условий соглашений о софинансировании строительства объекта.

- В связи с приемкой и оплатой работ с использованием материалов, стоимость которых определена на основании расценок, не подлежащих использованию в новом строительстве (пункт 6.8. Методических рекомендаций по применению сметных норм, утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 507/пр), выявлено завышение стоимости работ ( на 96,3 тыс. руб.), что является нарушением подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, пункта 4.3.8.1 соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 22.03.2019 № 05/2019, то есть неэффективным использованием бюджетных средств.

- По результатам контрольного мероприятия  установлены нарушения условий заключенного контракта, положений Федерального Закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд»; Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, иных нормативных документов.

- Проверкой выявлено ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению экспертизы выполненных работ по указанному муниципальному контракту со стороны  ООО «АрхСтройЗаказ», а также ненадлежащее исполнение функций строительного контроля со стороны  ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства».

- В ходе проверки в отношении  объекта проверки - Департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации МО «Город Архангельск» были составлены 3 акта о фактах не предоставления (несвоевременного представления) документов (информации, материалов), запрошенных при проведении  контрольного мероприятия. В отношении должностных лиц Департамента контрольно-счетной палатой возбуждено дело об административных правонарушениях  по ст. 19.7 КоАП РФ.

- В целях  устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес  департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено представление.

- По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

- Информация о результатах проверки направлена в правоохранительные органы.