ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа» в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» и национального проекта «Демография»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», поручением Архангельского областного Собрания депутатов и п. 2.2.2.3, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2022 год.

2. Объект контрольного мероприятия: Управление экономического развития администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 декабря 2022 г. по 31 марта 2023 г.

4. Проверяемый период**:** период строительства объекта.

5. Объем проверенного финансирования составил 222,4 млн. руб.

5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 11,1 млн. руб., в том числе:

 - при приемке и оплате по контракту невыполненных строительно-монтажных работ;

- при приемке и оплате канцелярских товаров, медицинского расходного материала, средств гигиены, не подлежащих включению в разряд основных средств, в которые осуществляется инвестирование;

5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 16,1 млн. руб., в том числе:

 - при формировании сметных расчетов допущено применение к стоимости оборудования индекса на строительно-монтажные работы 7,19 вместо подлежавшего применению индекса на оборудование 3,70;

 - применение прайс-листов, стоимость которых не является достоверной и содержащих стоимость иного оборудования;

- в связи с приемкой и оплатой оборудования, стоимость которого определена в отсутствие мониторинга цен и не отражает его фактическую стоимость, завышена в несколько раз по сравнению со средней рыночной ценой.

5.3. Выявлены нарушения требований части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при приемке выполненных работ с отклонением от проектных решений.

5.4. По результатам мероприятия установлено нарушение требований части 1 статьи 53 ГРК РФ, пунктов 2, 6 Положения о порядке проведения строительного контроля № 468 при исполнении обязанностей ГАУ АО «ГУКС» по осуществлению строительного контроля.

6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия Управлению экономического развития администрации городского округа Архангельской области «Котлас» вынесено представление, в адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения, в адрес министерства строительства Архангельской области и Архангельскому областному Собранию депутатов направлены информационные письма.