ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
[bookmark: _GoBack]«Проверка расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятия «Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги Приморского района» государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункт 2.2.7.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2026 год, распоряжение председателя от 13.05.2026 № 12-р.

2. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Управление по капитальному строительству» (МКУ «УКС»).

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 13.05.2026 – 25.06.2026.

4. Проверяемый период: период строительства объекта.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
– нецелевое использование бюджетных средств при приемке и оплате невыполненных строительно-монтажных работ на общую сумму 2,6 млн. руб.;
– нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 0,4 млн. руб.;
– отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при строительстве объекта.
С момента окончания строительства (ноябрь 2024 года) и до  настоящего времени  блочно-модульные очистные сооружения в пос. Талаги фактически не эксплуатируются, негативное воздействие на окружающую среду неочищенными стоками не снизилось.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия.
Представление с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений направлены в адрес МКУ  «УКС».
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Архангельское областного собрание депутатов, также материалы проверки направлены в адрес прокуратуры Архангельской области и НАО.
В адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения в отношении Приморского муниципального округа.
